УКРАЇНА

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 05 травня 2020 року 							  №43-аг

смт Бородянка

Про підготовку господарського комплексу

та об’єктів соціально-культурного призначення

Бородянської селищної об’єднаної територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 №620/378 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за №1310/16001, розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 04.05.2020 №222 «Про підготовку господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Київської області до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року» та з метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Бородянської селищної об’єднаної територіальної громади   в умовах осінньо-зимового періоду 2020/2021 року:

1. Утворити оперативний штаб з питань підготовки і забезпечення сталого функціонування господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Бородянської селищної об’єднаної територіальної громади  до роботи в осінньо-зимовий період  2020/2021 року у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити план заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Бородянської селищної об’єднаної територіальної громади  до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року (далі – план заходів), що додається згідно з додатком 2.

3. Відділу з питань житлово-комунального господарства, архітектури, транспорту та благоустрою Бородянської селищної ради :

3.1. забезпечити безумовне та своєчасне виконання плану заходів;

3.2. інформувати департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської облдержадміністрації про підготовку до осінньо-зимового періоду 2020/2021 року щомісяця, 13 та  28 числа, до початку опалювального сезону 2020/2021 року, за формами звітів згідно з додатками 3-6 до цього розпорядження.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відділ з питань житлово-комунального господарства, архітектури, транспорту та благоустрою Бородянської селищної ради.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого органу Бородянської селищної ради Федоренка А.М.

Селищний голова					О.В.Сахарук

Додаток  1

до розпорядження  селищного голови від  05.05. 2020 року

№ 43-аг

С К Л А Д

оперативного штабу з питань підготовки і забезпечення сталого функціонування господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Бородянської селищної об’єднаної територіальної громади  до роботи в осінньо-зимовий період

2020/2021 року

| Федоренко Анатолій Миколайович | - | заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого органу Бородянської селищної ради, керівник оперативного штабу |
| --- | --- | --- |
| Хоменко Людмила Петрівна | - | начальник відділу з питань житлово-комунального господарства, архітектури, транспорту та благоустрою Бородянської селищної ради, заступник керівника оперативного штабу |
| Кримінська Алла Петрівна | - | головний спеціаліст з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер)відділу з питань житлово-комунального господарства, архітектури, транспорту та благоустрою Бородянської селищної ради, секретар оперативного штабу |
| Члени оперативного штабу: |

| Михальова Ольга Михайлівна | - | заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого органу Бородянської селищної ради |
| --- | --- | --- |
| Сокол-Носенко Олександра Володимирівна | - | виконуючий обов’язки старости в с Дружня |
| Коротка Олена Володимирівна | - | виконуючий обов’язки старости в с Пилиповичі |
| Власюк Галина Григорівна | - | виконуючий обов’язки старости в с Шибене, с Красний Ріг |
| Леоненко Олександр Михайлович | - | виконуючий обов’язки старости в с Нове Залісся |
| Машина Тетяна Костянтинівна | - | виконуючий обов’язки старости в с Мирча, с Коблиця, с Коблицький Ліс, с Великий Ліс, с Тальське |
| Ворона Тетяна Василівна | - | виконуючий обов’язки старости в с Новий Корогод |
| Павлевська Вікторія Станіславівна | - | виконуючий обов’язки старости в с Нова Гребля, с Вабля |
| Вінцик Роман Олексійович | - | виконуючий обов’язки старости в с Дмитрівка, с Озерщина |
| Патока Юрій Валерійович | - | директор КП БСР «Бородянське УЖКГ» |
| Трухан Віктор Володимирович | - | директор КП БСР «Бородянкатепловодопостачання» |
| Кравчук Тетяна Вікторівна | - | начальник відділу освіти Бородянської селищної ради |
| Вишинська Наталія Володимирівна | - | начальник відділу культури, молоді та спорту Бородянської селищної ради |

Селищний голова					     О.В.Сахарук

Додаток  2

до розпорядження  селищного голови від  05.05. 2020 року

№ 43-аг

П Л А Н  З А Х О Д І В

з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Бородянської селищної об’єднаної територіальної громади  до роботи в осінньо-зимовий період

2020/2021 року

1. Провести обстеження та аналіз фактичного стану об’єктів життєзабезпечення, розробити комплекс заходів щодо підготовки бюджетних установ та організацій, об’єктів теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання, житлового і дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року.

Розробити та затвердити графіки виконання робіт з підготовки до осінньо-зимового періоду 2020/2021 року з визначенням фактичних обсягів робіт, щомісячним розписом їх виконання та закріпленням відповідальних виконавців.

КП БСР «Бородянське УЖКГ»,

КП  БСР «Бородянкатепловодопостачання»,

в.о.старост Бородянської селищної ради,

Федоренко А.М.

До 15 травня 2020 року

2. Забезпечити проведення підготовчих і ремонтних робіт житлових будинків, інженерних мереж і споруд тепло-, водопостачання і                             водовідведення, електропостачання, доріг, об'єктів благоустрою згідно з графіками.

КП БСР «Бородянське УЖКГ»,

КП  БСР «Бородянкатепловодопостачання»,

в.о.старост Бородянської селищної ради,

Федоренко А.М.

До 15 вересня 2020 року

3. Забезпечити, після завершення підготовчих робіт, контроль за проведенням пробного запуску об’єктів теплопостачання з подальшим оформленням актів готовності до опалювального періоду відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року №1310/16001.

КП БСР «Бородянське УЖКГ»,

КП  БСР «Бородянкатепловодопостачання»,

в.о.старост Бородянської селищної ради,

Федоренко А.М.

До 01 вересня 2020 року

4. Забезпечити стовідсоткову готовність  закладів освіти та закладів культури Бородянської селищної об’єднаної територіальної громади до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020/2021 року.

КП БСР «Бородянське УЖКГ»,

КП  БСР «Бородянкатепловодопостачання»,

в.о.старост Бородянської селищної ради,

Кравчук Т.В., Вишинська Н.В.

Федоренко А.М.

До 01 вересня 2020 року

5. Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), що може бути задіяна в очистці автодоріг від снігових заметів, незалежно від форми власності та відомчої належності.

КП БСР «Бородянське УЖКГ»,

КП  БСР «Бородянкатепловодопостачання»,

в.о.старост Бородянської селищної ради,

Федоренко А.М.

До 01 листопада 2020 року

6. В разі потреби організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами та організаціями різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності Бородянської селищної об’єднаної територіальної громади.

КП БСР «Бородянське УЖКГ»,

в.о.старост Бородянської селищної ради,

Федоренко А.М.

До 01 листопада 2020 року

7. Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних та посипкових матеріалів для забезпечення життєдіяльності Бородянської селищної об’єднаної територіальної громади в особливих погодних умовах.

КП БСР «Бородянське УЖКГ»,

в.о.старост Бородянської селищної ради,

Федоренко А.М.

До 01 листопада 2020 року

8. Розробити та узгодити в установленому порядку оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення усіх форм власності, забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

КП БСР «Бородянське УЖКГ»,

КП  БСР «Бородянкатепловодопостачання»,

в.о.старост Бородянської селищної ради,

Федоренко А.М.

До 01 жовтня 2020 року

9. Розробити графіки обмежень постачання та відключень електроенергії підприємствам і організаціям у разі дефіциту паливно-енергетичних ресурсів та аварійних ситуацій, врахувавши необхідність безперебійного постачання електроенергії до опалювальних котелень, водопровідних та каналізаційних насосних станцій і очисних споруд.

КП БСР «Бородянське УЖКГ»,

КП  БСР «Бородянкатепловодопостачання»,

в.о.старост Бородянської селищної ради,

Федоренко А.М.

До 15 серпня 2020 року

10. Провести  роботи із знесення сухостійних дерев та насаджень, які можуть спричинити аварійні ситуації на вулицях (дорогах) Бородянської селищної об’єднаної територіальної громади під час осінньо-зимового періоду.

КП БСР «Бородянське УЖКГ»,

КП  БСР «Бородянкатепловодопостачання»,

в.о.старост Бородянської селищної ради,

Федоренко А.М.

До 01 жовтня 2020 року

11. Організувати підготовку, перепідготовку, навчання та перевірку знань персоналу, який здійснює експлуатацію та обслуговування котелень Бородянської селищної об’єднаної територіальної громади.

Проаналізувати стан наявності на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності дозвільної документації на виконання робіт з підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки та у разі її відсутності вжити заходів щодо її отримання.

КП БСР «Бородянське УЖКГ»,

КП  БСР «Бородянкатепловодопостачання»,

в.о.старост Бородянської селищної ради,

Федоренко А.М.

До 01 жовтня 2020 року

12. Вжити заходів щодо своєчасного проведення у повному обсязі підприємствами теплоенергетики, установами та організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

Активізувати роботу з населенням щодо повноти розрахунків за житлово-комунальні послуги.

КП БСР «Бородянське УЖКГ»,

КП  БСР «Бородянкатепловодопостачання»,

в.о.старост Бородянської селищної ради,

Федоренко А.М.

Протягом року

13. Передбачити у бюджеті Бородянської селищної ради  кошти на підготовку житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період    2020/2021 року.

Відділ фінансів Бородянської селищної ради,

Федоренко А.М.

До 01 липня 2020 року

14. Інформувати населення про стан підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року та необхідність ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, у тому числі через засоби масової інформації.

Сектор з питань комунікацій та інформаційної політики Бородянської селищної ради

Постійно

Селищний голова					     О.В.Сахарук

Додаток  3

до розпорядження  селищного голови від  05.05. 2020 року

№ 43-аг

Форма

Звіт

про виконання плану заходів з підготовки об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства  до роботи

в осінньо-зимовий період 2020/2021 року

станом на ______________

Загальна кількість водопровідних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж ________ км

Загальна кількість каналізаційних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж ________ км

Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих ______ од.

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих _______ од.

Загальна кількість водопровідних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих  _____ од.

Загальна кількість каналізаційних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих ______ од.

Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з врахуванням сільських, селищних та відомчих водозаборів ___ од.

Загальна кількість свердловин  з врахуванням сільських, селищних та відомчих  свердловин _________ од.

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підгото-вки | Фактично підготов-лено | % під-гото-вки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього | 1 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 2 | км |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 3 | км |  |  |  |
| 1.2. | Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього | 4 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 5 | км |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 6 | км |  |  |  |
| 2. | Підготовка споруд та обладнання |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього | 7 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВНС | 8 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих ВНС | 9 | одиниць |  |  |  |
| 2.2. | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього | 10 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КНС | 11 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КНС | 12 | одиниць |  |  |  |
| 2.3. | Водопровідних очисних споруд /ВОС/, всього | 13 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВОС | 14 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих ВОС | 15 | одиниць |  |  |  |
| 2.4. | Каналізаційних очисних споруд /КОС/, всього | 16 | одиниць |  |  |  |

2

Продовження додатка 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КОС | 17 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КОС | 18 | одиниць |  |  |  |
| 2.5. | Водозаборів з поверхневих джерел, всього | 19 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних водозаборів | 20 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих водозаборів | 21 | одиниць |  |  |  |
|  | Свердловин, всього | 22 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних свердловин | 23 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих свердловин | 24 | одиниць |  |  |  |
| 3. | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 25 | тис. грн. |  |  |  |

Керівник                                                  ПІБ

Виконавець                                                    тел.

Селищний голова					     О.В.Сахарук

Додаток  4

до розпорядження  селищного голови від  05.05. 2020 року

№ 43-аг

Форма

Звіт

про виконання плану заходів

з підготовки об’єктів теплопостачання

до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року

станом на ___________

Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень _____ одиниць _____ МВт/год

Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських, селищних та відомчих теплових мереж ________ км

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Всього в екс-плуата-ції | Завдання з підго-товки | Фактич-но підго-товлено | % підго-товки | Кіль-кість актів готов-ності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Підготовка котелень – всього | 1 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комунальні котельні місцевих рад (з врахуванням сільських та селищних котелень) | 2 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Відомчі котельні – всього | 3 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненергодовкілля | 4 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 5 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 6 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 7 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 8 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 9 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 10 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 2. | Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього | 11 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Комунальні котельні місцевих рад | 12 | одиниць | Х |  |  |  |  |
| 2.2. | Відомчі котельні – всього | 13 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненергодовкілля | 14 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 15 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 16 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 17 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 18 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 19 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 20 | одиниць | Х |  |  |  |  |
| 3. | Заміна котлів – всього | 21 | одиниць |  |  |  |  |  |

2

Продовження додатка 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | На комунальних котельнях місцевих рад | 22 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 3.2. | На відомчих котельнях – всього | 23 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненергодовкілля | 24 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 25 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 26 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 27 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 28 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 29 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 30 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 4. | Капітальний ремонт котлів кому-нальних котелень місцевих рад | 31 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 5. | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього | 32 | км |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мережі комунальних котелень місцевих рад | 33 | км |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Мережі відомчих котелень – всього | 34 | км |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненергодовкілля | 35 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 36 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 37 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 38 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 39 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 40 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 41 | км |  |  |  |  |  |
| 6. | Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) – всього | 42 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього | 43 | км | Х |  |  |  |  |
|  | з них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на попередньо тепло ізольовані ППУ | 44 | км | Х |  |  |  |  |
| 6.2. | Мережі відомчих котелень всього | 45 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 46 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 47 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 48 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 49 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 50 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 51 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 52 | км | Х |  |  |  |  |
| 7. | Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад | 53 | одиниць |  |  |  |  |  |

3

Продовження додатка 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 54 | тис. грн. | Х |  |  |  |  |
| Створення запасу палива на початок опалювального сезону |
| 1. | Вугілля – всього | 55 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | На комунальних котельнях місцевих рад | 56 | тонн | Х |  |  |  | Х |
| 1.2. | На відомчих котельнях | 57 | тонн | Х |  |  |  | Х |
| 2. | Рідке паливо – всього | 58 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | На комунальних котельнях місцевих рад | 59 | тонн | Х |  |  |  | Х |
| 2.2. | На відомчих котельнях | 60 | тонн | Х |  |  |  | Х |

Керівник                                                 ПІБ

Виконавець                                                      тел.

Селищний голова					     О.В.Сахарук

Додаток  5

до розпорядження  селищного голови від  05.05. 2020 року

№ 43-аг

Форма

Звіт

про виконання плану заходів

з комплексної підготовки житлового фонду та

об'єктів соціально-культурного призначення до роботи в

осінньо-зимовий період 2020/2021 року

станом на __________

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця Виміру | Завдання з підго-товки | Фактич-но під-готовлено | % підго-товки | Кількість паспортів готовності | Кількі-сть актів готов-ності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплексна підготовка будинків до зими з видачою паспортів готовності – всього | 1 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі які обслуговуються: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Управителями* | 2 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 2. ОСББ, ЖБК | 3 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 3. Відомчий житловий фонд, всього | 4 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненергодовкілля | 5 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 6 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 7 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОН | 8 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 9 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 10 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 11 | Одиниць |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплексна підготовка будинків з централізованим теплопостачанням та видачою паспортів готовності | 12 | Одиниць |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Заповнення систем опалення | 13 | Одиниць |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Кількість будинків обладнаних ІТП | 14 | Одиниць |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Кількість будинків обладнаних даховими котельнями | 15 | Одиниць |  |  |  |  |  |

2

Продовження додатка 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Житловий фонд, який обслуговується управителями, у якому проводиться: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | 16 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | 17 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - промивання опалювальних систем | 18 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем гарячого водопостачання | 19 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | 20 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт енергозабезпечення будинків щитових | 21 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт опалювальних печей | 22 | Одиниць |  |  |  |  |  |
| 3. | Підготовка об'єктів соціально-культурного призначення – всього | 23 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дошкільні навчальні заклади | 24 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - заклади освіти** | 25 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - лікарні*** | 26 | Одиниць |  |  |  |  |  |
| 4. | Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді | 27 | тис. грн. |  |  |  |  |  |

Примітки:

* 	- житлові будинки усіх форм власності, які обслуговуються управителями;

** 	- школи, коледжі, ліцеї, вищі навчальні заклади тощо;

*** 	- лікарні, поліклініки, ФАП тощо.

Керівник                                                 ПІБ

Виконавець                                                      тел.

Селищний голова					     О.В.Сахарук

Додаток  6

до розпорядження  селищного голови

від  05.05. 2020 року  № 43-аг

Форма

Звіт

про виконання плану заходів з підготовки дорожньо-мостового

господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року

станом на _____________

| Капітальний ремонт вулиць і доріг | Підготовка спеціалізованої техніки | Залучення додаткової спецтехніки у сторонніх організацій за укладеними договорами | Підготовка шанцевих механізмів (у т.ч. лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) | Заготівля посипкових матеріалів та реагентів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План, тис. кв.м | Факт, тис. кв.м | % | Обсяг фінансу- вання, тис.грн | План, од. | Факт, од. | % | Обсяг фінансу- вання, тис.грн | План, од. | Факт, од. | % | План, тис. од. | Факт, тис. од. | % | Обсяг фінансу-вання, тис.грн | План, тис. тонн | Факт, тис. тонн | % | Обсяг фінансу-вання, тис.грн |

Керівник                                                 ПІБ

Виконавець                                                      тел.

Селищний голова					     О.В.Сахарук